Plan de Iteración 2 Post Cursada

Kairos

NexTech

Centurión Valeria, Escalante Guillermo, Maldonado Agustina, Mendez Florencia, Ulloa Gonzalo.

El objetivo de este plan es definir detalladamente para cada una de las iteraciones a realizarse posteriormente a la cursada, un conjunto de tareas, actividades y recursos.

Para cada iteración existe una serie de objetivos los cuales son usados como referencia de evaluación para determinar diferentes aspectos, como grado de terminación de una determinada función, rendimiento, niveles de calidad, etc.

Tabla de contenido

Introducción	4

Propósito	4

Referencias	4

Objetivos	4

Criterios de Evaluación	4

Elementos de la Línea Base	5

Planificación	5

Casos de Uso y Escenarios	7

Recursos	8

# Plan de Iteración

# Introducción

El presente Plan de Iteraciones post cursada establece de manera organizada y detallada las actividades que se llevarán a cabo una vez finalizada la cursada hasta la finalización del proyecto.

Este documento también incluye la programación estimada, la asignación de responsabilidades y los criterios de evaluación que permitirán medir el éxito de cada iteración. De esta manera, el plan busca brindar una visión clara y estructurada que facilite el seguimiento, el control y la toma de decisiones, garantizando un desarrollo ordenado y eficiente.

## Propósito

Este documento tiene como objetivo detallar las actividades que se desarrollarán durante las iteraciones que se llevarán a cabo una vez finalizada la cursada, hasta alcanzar la finalización del proyecto y la aprobación de la materia Laboratorio de Desarrollo de Software en mesas de exámenes finales, como así también establecer los criterios fundamentales de evaluación que se deberían tener en consideración al momento de finalizar cada etapa.

## Referencias

- Manual de Instalación - Kairos - NexTech

- Manual de Usuario  - Kairos - NexTech

- Memoria  del Proyecto - Kairos - NexTech

# Objetivos

## Criterios de Evaluación

Para considerar exitosa la iteración, se establecen los siguientes criterios:

- Cumplimiento de plazos:

  - Todas las tareas programadas deben finalizar en las fechas estipuladas sin retrasos significativos.

- Calidad de los productos:

  - Los productos deben cumplir con lo establecido en los estándares de documentación.

  - Los productos deben estar bien estructurados y contener toda la información necesaria, incluyendo responsables, plazos, tareas, reuniones y duración.

  - Se debe tener en cuenta la utilización de los recursos elegidos.

- Responsables:

  - Cada responsable debe cumplir con su tarea dentro de los plazos definidos.

## Elementos de la Línea Base

- Plan de iteraciones post cursada

- Plan de gestión de riesgos

- Estimación

- Manual de instalación

- Manual de usuario

# Planificación Post Cursada - Iteración 2: 20/01/26 - 03/02/26 (duración de 15 días)

| Tarea | Inicio | Fin | Duración | Responsable |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Estimación Iteración 2 | 20/01 | 21/01 | 1 día | Centurión Valeria |
| Gestión de riesgos | 20/01 | 21/01 | 1 día | Guillermo Escalante |
| Revisar y documentar errores en documentos de la etapa de Elaboración I1 | 20/01 | 20/01 | 3hs | Maldonado Agustina |
| Revisar y documentar errores en documentos de la etapa de Elaboración I2 | 20/01 | 21/01 | 2.5hs | Maldonado Agustina |
| Terminar manual de instalación | 20/01 | 25/01 | 6 días | Guillermo Escalante |
| Revisar y documentar errores en documentos de la etapa de Construcción I1 | 21/01 | 21/01 | 0.5hs | Maldonado Agustina |
| Revisar y documentar errores en documentos de la etapa de Construcción I2 | 21/01 | 22/01 | 1hs | Maldonado Agustina |
| Revisar y documentar errores en documentos de la etapa de Construcción I3 | 22/01 | 22/01 | 1hs | Maldonado Agustina |
| Fraccionar Manual de usuario en funcionalidades | 24/01 | 24/01 | 30min | Maldonado Agustina |
| Grabar y editar videos faltantes del Manual de usuario | 25/01 | 26/01 | 8hs | Maldonado Agustina |
| Escribir texto de apoyo para funcionalidades Manual de usuario | 27/01 | 28/01 | 2hs | Maldonado Agustina |
| Revisar texto y contenido audiovisual del Manual de usuario | 29/01 | 29/01 | 1hs |  |
| Implementación del Manual de usuario en el sistema Kairos | 01/02/2026 | 03/02/2026 | 2 días | Centurión Valeria |
| Revisión de la implementación del manual de usuario | 03/02/2026 | 03/02/2026 | 2 días | Mendez Florencia, Maldonado Agustina |
| Ejecución casos prueba CU: 10 - 11 | 03/02/2026 | 03/02/2026 | 1 día | Mendez Florencia |
| Solicitar de reunión / Presentación de avance | a confirmar | a confirmar |  | Ulloa Gonzalo |

# Recursos

Los recursos que se utilizarán para el desarrollo de esta iteración son:
Software:

- Herramientas Google (docs, hojas de cálculo)

- Canva

- Draw.io

- GitHub

- Git

- Inteligencia Artificial

- Visual Studio Code

- Angular

- Spring Boot

Hardware:

- 5 computadoras personales.

# Evaluación 03-02-2026

## Objetivos Alcanzados

## Objetivos No Alcanzados

## Elementos incluidos en la Línea Base

## Estadísticas del equipo

# Conclusión

## Estado del repositorio

El repositorio tiene un total de ___ archivos en todas las ramas. Además, tiene __ carpetas:

## Receso

El equipo entrará en un receso de 37 días, que se llevará a cabo una vez finalizada la iteración 2 post-cursada a partir del 04/02/2026, y concluirá al inicio de la iteración 3 post-cursada, el día 12/03/2026. Durante este periodo el proyecto se mantendrá inactivo.

# Anexo

## Gestión de riesgos