Planificación hasta finalización

Kairos

NexTech

Centurión Valeria, Escalante Guillermo, Maldonado Agustina, Mendez Florencia, Ulloa Gonzalo.

El objetivo de este plan

es definir detalladamente para cada una de las iteraciones a realizarse

un conjunto de tareas, actividades y recursos, por tal motivo existirá para cada iteración del ciclo de vida del proyecto un artefacto de este tipo.

Para cada iteración existe una serie de objetivos los cuales son usados como referencia de evaluación para determinar diferentes aspectos, como grado de terminación de una determinada función, rendimiento, niveles de calidad, etc.

Tabla de contenido

Introducción	4

Propósito	4

Referencias	4

Objetivos	5

Criterios de Evaluación	5

Elementos de la Línea Base	6

Planificación	6

Evaluación 26/03/2026	9

Objetivos Alcanzados	9

Objetivos No Alcanzados	9

Elementos incluidos en la Línea Base	9

Estadísticas del equipo	9

Conclusión	10

Estado del repositorio	10

# Plan de Iteraciones

# Introducción

Para cada plan de iteración es necesario detallar la programación estimada para la iteración, los recursos a emplear, los casos de uso y escenarios que van a ser tomados en cuenta, y finalmente se deben establecer los criterios de evaluación que se van a tener para la iteración. Es recomendable para las iteraciones emplear herramientas para la planeación de proyectos con el fin de hacer más fácil y organizada esta tarea, de ser empleada cualquier herramienta, sus resultados deben reflejarse en este plan.

Para poder definir una iteración es necesario tomar en cuenta:

- La planificación del proyecto.

- El estado actual en el que se encuentra el proyecto (proyecto dentro de los tiempos estipulados, proyecto retrasado con respecto al tiempo estipulado, un gran número de problemas encontrados, entre otros aspectos.)

- Los elementos a ser implementados. La lista de casos de uso y de escenarios que deben ser cumplidos al final de la iteración.

- La lista de los cambios que deben ser incorporados (corrección de errores, cambios de requerimientos).

- Los riesgos que se pueden correr en la iteración.

## Propósito

Este documento tiene como objetivo detallar las actividades que serán llevadas a cabo durante las iteraciones, como así también establecer los criterios fundamentales  que deben tenerse en consideración al momento de finalizar esta etapa.

## Referencias

- Documento de Estimación

- Documento de Gestión de Riesgos

- Documento de Modelo Arquitectónico

- Documento de Modelo de Diseño

# Objetivos

## Criterios de Evaluación

Para considerar exitosa la Iteración 3 de la Fase de Construcción del proyecto Kairos, se establecen los siguientes criterios de evaluación.
Estos servirán como guía para medir el avance del trabajo, la calidad de los entregables y el cumplimiento de los objetivos definidos para esta etapa.

#### Cumplimiento de plazos

- Todas las tareas y actividades planificadas deberán finalizar en las fechas estipuladas sin retrasos significativos.

- Los puntos de control (HITOS) deben cumplirse dentro del cronograma establecido.

- Las entregas parciales y finales deberán ser presentadas según el calendario definido en el plan.

#### Calidad técnica de los entregables

- El código fuente desarrollado debe seguir los estándares de programación definidos por el equipo y ajustarse al diseño arquitectónico y al de componentes.

- El modelo de datos debe estar correctamente implementado y normalizado, garantizando la integridad referencial.

- El modelo arquitectónico y los diagramas de diseño deben ser coherentes entre sí y reflejar la estructura del sistema.

- Las pruebas unitarias deben demostrar el funcionamiento correcto y estable de los módulos desarrollados.

- Todos los entregables (modelos, diagramas, código y documentación) deben estar actualizados, completos y bien organizados en el repositorio.

#### Validación mediante pruebas

- Las pruebas unitarias y funcionales deben ejecutarse sobre todos los módulos desarrollados en esta iteración.

- Cada caso de uso implementado debe contar con su respectiva verificación y validación de resultados esperados.

- Los errores o fallas detectadas durante la ejecución de pruebas deberán registrarse y resolverse antes del cierre de la iteración.

#### Responsabilidad y participación

- Cada integrante del equipo NexTech debe cumplir con las tareas asignadas dentro de los plazos acordados.

- Se espera una comunicación continua y actualización del avance en las herramientas de seguimiento del proyecto (Google Sheets).

## Elementos de la Línea Base

Los elementos de la línea base que deben completarse son:

- Plan de Iteración.

- Estimación.

- Gestión de Riesgos.

- Especificación de CU de diseño CU 02, CU10 - CU11.

- Implementación de CU 02, CU10 - CU11.

- Casos de Prueba.

- Manual de usuario.

- Manual de instalación.

- Memoria del proyecto.

# Planificación

| Identificación Entregable | Inicio | Fin |
| --- | --- | --- |
| Iteración 1 - Post Cursada | 18/12/25 | 22/12/25 |
| Implementación CU02 Exportar Información. | 18/12/25 | 21/12/25 |
| Ejecución de casos de prueba para el CU02 Exportar Información. | 21/12/25 | 22/12/25 |
| Revisión de documentos en búsqueda de inconsistencias y errores. | 18/12/25 | 19/12/25 |
| Corrección de defectos en documentos. | 20/12/25 | 21/12/25 |
| Revisión de correcciones y aprobación de los documentos. | 21/12/25 | 21/12/25 |
| Funcionalidades extras en el CU22: Ver Reporte | 21/12/2025 | 22/12/2025 |
| Ejecución de casos de pruebas en funcionalidades extras CU22: Ver reporte | 22/12/2025 | 22/12/2025 |
| Periodo sin trabajo | 22/12/2025 | 20/01/2025 |
| Iteración 2 - Post Cursada | 20/01/26 | 03/02/26 |
| Estimación Iteración 2 | 20/01/2026 | 21/01/2026 |
| Gestión de riesgos | 20/01/2026 | 21/01/2026 |
| Terminar manual de instalación | 20/01/2026 | 25/01/2026 |
| Manual de Usuario | 25/01/2026 | 31/01/2026 |
| Implementación del Manual de usuario en el sistema Kairos | 01/02/2026 | 03/02/2026 |
| Revisión de la implementación del manual de usuario | 03/02/2026 | 03/02/2026 |
| Ejecución casos prueba CU: 10 - 11 | 03/02/2026 | 03/02/2026 |
| Inicio de memoria del proyecto | 28/02/2026 | 02/02/2026 |
| Solicitud de reunión / Presentación de avance | 03/02/2026 | 03/02/2026 |
| FIN PROCESO DESARROLLO | 04/02/2026 |  |
| Periodo de reunión | 04/02/2026 | 13/02/2026 |
| Iteración 3 - Post Cursada | 14/02/2026 | 26/02/2026 |
| Continuación memoria final | 14/02/2026 |  |
| Reunión para revisión de correcciones | A confirmar | A confirmar |
| Realización de correcciones sobre documentación entregable | A confirmar | A confirmar |
| Solicitud de reunión / Presentación de avance | A confirmar | A confirmar |
| Preparación de documentos para realizar el examen final | A confirmar | A confirmar |
| Finalización y envio de la memoria del proyecto | 26/02/2026 |  |
| Reunión para decidir fecha de examen final (primer llamado, segundo llamado) | A confirmar | A confirmar |
| INSCRIPCIÓN FINAL LDS | ABRIL |  |
| PRESENTACIÓN FINAL LDS | ABRIL/MAYO |  |

Recursos

Software y Entornos de Desarrollo

- Visual Studio Code

- Git, GitHub y Rclone

- Docker

- Draw.io

- Canva

- Herramientas de Google (Docs, Sheets, Drive)

- Discord y WhatsApp

Herramientas de Pruebas

- JUnit y Mockito

- Postman

- Selenium

- Snyk

Hardware

- 5 computadoras personales pertenecientes a los integrantes del equipo NexTech.

# Evaluación 26/03/2026

## Objetivos Alcanzados

## Objetivos No Alcanzados

## Elementos incluidos en la Línea Base

## Estadísticas del equipo

## Conclusión

## Estado del repositorio